用户与 AI 对话过程整理

图模一体化平台开发协作记录

生成时间：2026-05-31 04:10:20

工作目录：D:\codex\graph_modeling_platform

本文档根据当前线程中可见的用户指令、AI 执行过程、验证结果和提交记录整理生成。由于当前本地工作区没有发现可直接导出的逐条原始聊天日志文件，本文采用“过程纪要 + 需求流水”的形式呈现，不作为逐字逐句原始日志。

整理重点包括：功能需求、交互优化、性能优化、拓扑/导出/图层/组合/模板库/React Flow 等主题，以及 AI 在代码实现、测试、构建、提交、推送和重启 WEB 方面的响应。

# 一、整理口径

记录范围：本线程围绕图模一体化平台开发的主要对话过程。

记录形式：阶段概览、主线摘要、详细需求流水、最近文件与验证记录。

保真说明：尽量保留用户需求中的关键措辞、类型名、操作规则和验收标准。

限制说明：当前环境没有提供逐条聊天日志导出文件，因此本文不是逐字稿。

用途建议：可作为需求追踪、开发纪要、验收回顾和后续任务拆解依据。

# 二、总体阶段概览

| 阶段 | 主题 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 基础导出与图元树 | SVG/E 文件导出、弹窗选目录、默认文件名、目录记忆、图元树两级结构、用户说明文档。 |
| 阶段二 | 主画布基础交互 | 连接线绘制约束、拖拽虚影、保存状态、状态栏坐标/日志/拓扑结果、键盘移动。 |
| 阶段三 | 设备类型与 E Section | 氢能、热能、电力、变流、容器设备的类型命名、Section 映射、参数列和导出规则。 |
| 阶段四 | 连接线与性能 | 打开模型慢、拖拽卡顿、连接线重算过多、局部布线、路径缓存、空间索引、跳弧局部刷新。 |
| 阶段五 | 拓扑与电压规则 | 拓扑节点/拓扑岛、零电压自动填充、v_set 偏差告警、控制类型枚举、idx/name 查重。 |
| 阶段六 | 图层、组合、模板库 | 图层显示/激活/管理、组合与多级组合、模板库、复制粘贴、导入导出、后台持久化。 |
| 阶段七 | 画布尺寸与变换 | 画布四向自动扩展、旋转/镜像/缩放后的连接线重绘、组合边框和连接线路径。 |
| 阶段八 | 元件库与静态图元 | 元件图标差异化、静态图元分类、React Flow 风格点线圆和更多视觉元素。 |
| 阶段九 | React Flow 评估与回迁 | 引入 @xyflow/react 做预览，评估是否接管主画布，结论是保留自研 SVG 主画布并回迁低风险交互。 |
| 阶段十 | 提交与运维 | 多次测试、构建、提交、推送远端、重启 WEB，并确认 127.0.0.1:5173 可访问。 |

# 三、对话主线摘要

整个对话从导出 SVG/E 文件、图元树、连接线绘制等基础功能开始，逐步扩展到设备库、拓扑搜索、导出模型、图层管理、组合/模板库、大模型性能优化和 React Flow 交互能力评估。用户持续以具体操作场景驱动开发，例如拖拽卡顿、连接线异常变形、母线端子吸附、画布自动扩展、组合缩放、图层隐藏后的选择规则等。

AI 的主要工作方式包括：定位代码、实现功能、增加或修改测试、运行 npm test 和 npm run build、通过 HTTP 或浏览器检查页面、按用户要求提交到本地 Git 和远端、重启 WEB 服务。

后期对话重点转向大规模系统的可用性和性能：避免打开模型时全量布线，避免拖拽后全量连接线重算，冷热状态分离，normalized store，路线空间索引，局部刷新，图元树/参数表延迟计算，候选集缩小等。

最近一段对话围绕 React Flow 展开：先引入 @xyflow/react 做开发态预览，再评估是否切换主画布运行时。结论是短期保留自研 SVG 主画布，只从 React Flow 学习并迁入低风险交互能力。

# 四、详细需求与处理流水

下表按对话推进顺序整理主要需求。为控制可读性，同类或重复需求做了合并，但保留关键约束和反复强调的规则。

| 序号 | 主题 | 用户提出的需求/问题 | AI 处理过程/结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导出保存 | 保存 SVG 文件时弹窗选择导出目录，默认文件名为模型名称.svg，支持修改文件名。 | 调整导出入口、默认命名和保存路径选择。 |
| 2 | 导出保存 | 保存 E 文件时弹窗选择导出目录，默认文件名为模型名称.e，支持修改名称并记录目录。 | 实现模型文件导出和目录记忆。 |
| 3 | 用户说明 | 多次要求整理平台功能，输出 70 页、100 页、40 页以内等不同版本用户手册，截图 1080P。 | 生成/规划用户说明文档，按用户要求调整篇幅。 |
| 4 | 图元树 | 图元树要做成两级树：元件类型和同类型元件列表，支持展开折叠。 | 改造图元树展示结构。 |
| 5 | 连接线绘制 | Shift/Ctrl 按下时，连接线绘制只能水平或竖直移动，避免手抖折线。 | 实现轴向约束。 |
| 6 | 性能优化 | 页面内容多时打开慢，需要优化；大模型打开不应全量正交布线。 | 逐轮取消无效全量计算，打开模型直接使用保存路径。 |
| 7 | 布局功能 | 增加横向平均、纵向平均，以及多种对齐按钮。 | 扩展布局操作和顶栏按钮。 |
| 8 | 拖拽虚影 | 设备、静态图元、连接线拖拽时都要显示原位置虚影，连接线虚影应是虚线。 | 实现拖拽预览和原位置虚影。 |
| 9 | 保存状态 | 无修改时保存按钮灰色；有修改才可保存；保存 SVG/E 改为导出图形/模型文件。 | 调整保存状态和导出语义。 |
| 10 | 状态栏 | 显示鼠标坐标、模型名称、拓扑结果、关键日志，后续改到底部右侧单行显示。 | 实现状态栏和顶部模型名称显示。 |
| 11 | 设备命名 | 多次定义氢能、热能、交流/直流、电制氢、燃料电池、变流器、热电转换等英文类型。 | 同步修改模型、元件库、导出 Section 和参数。 |
| 12 | 悬空端子 | 不允许联络线端子悬空，拓扑检查也要对单端悬空告警。 | 增加连接与拓扑校验。 |
| 13 | 连接落点 | 连接线绘制和端子拖拽时，同类型端子或母线附近要模糊匹配、脉冲提示、自动吸附。 | 实现落点提示、吸附和母线动态端子。 |
| 14 | 母线端点 | 连接到母线的一端在移动时要跟随，保持连接线尽量直线，不能超过母线范围。 | 多轮修正母线端点随动和边界限制。 |
| 15 | 键盘移动 | 上下左右键移动图元，步长随缩放变化；键盘移动效果要与拖拽一致。 | 实现键盘移动、缩放相关步长和母线端子同步。 |
| 16 | 右栏编辑 | 新增/修改元件弹窗支持 Section 下拉，图元树中 idx/name 可便捷修改，容器子设备也要显示。 | 改造参数窗口和图元树编辑。 |
| 17 | 拓扑告警 | 告警太多不能淹没右栏表格，告警文案去掉大标题和“拓扑失败”前缀。 | 增加分页/限制显示并精简文案。 |
| 18 | 按钮整理 | 删除导入模型、保存文件、删除选中对象等按钮；顶栏按钮逐步改为纯图标。 | 清理 UI，压缩顶栏空间。 |
| 19 | E 文件导出 | 导出时同类型设备按 idx 从小到大；所有设备都应导出，未导出给出原因。 | 完善导出排序和警告。 |
| 20 | 容器参数 | 交直流电制氢、燃料电池端口参数必须按关联设备 E Section 列定义构造。 | 修正容器端口参数行和不合理字段。 |
| 21 | 拓扑电压 | 拓扑后零值端子/设备电压自动按拓扑岛唯一非零电压回填，并检查偏差超过 30% 告警。 | 实现拓扑岛电压梳理、零值回填和偏差过滤。 |
| 22 | 控制类型 | DCAC、ACAC、DCDC、直流电源、交流电源 control_type 取值规则多次调整。 | 修改设备参数枚举和校验。 |
| 23 | 旋转镜像 | 设备旋转/镜像时文字/照片保持正视，端点和结构跟随，连接线自动重绘。 | 多轮修正旋转、镜像、连接线乱套问题。 |
| 24 | 图标差异 | 三绕组主变、锅炉、双端热源、热交换器、电制热、燃料电池、热荷等图标不能完全一样。 | 调整元件图标和端子方向。 |
| 25 | 热能箭头 | 热能设备供水/回水箭头方向按设备类别指向内部或外部。 | 修正热源、热荷、锅炉、换热器箭头规则。 |
| 26 | 连接线卡顿 | 连接线拖拽/新建后明显卡顿，怀疑搜索计算量过大。 | 缩小候选集，局部重布线，不避让已有连接线。 |
| 27 | 连接线安全 | 新建或调整连接线写入模型前做安全约束和最短/少折点路径设计。 | 优化连接线生成和失败提示逻辑。 |
| 28 | 端子重叠 | 同类型端子重叠代表同一拓扑节点；分离后自动加连接线，重叠后删除原连接线。 | 实现端子吸附、重叠拓扑、显示放大提示。 |
| 29 | 配色 | 顶栏配色按钮，按能源类型/电压等级配置颜色，AC/DC+电压基值作为唯一键，持久存储。 | 实现颜色配置、显示模式切换和后台保存。 |
| 30 | 图层 | 增加图层定义、显示/隐藏、激活图层、图层管理、右键修改图层。 | 实现图层管理及选择/连接规则。 |
| 31 | 图层规则 | 隐藏图层不可显示/操作/选中；激活图层设备可与显示设备建立连接。 | 细化图层操作语义。 |
| 32 | SVG vs Canvas | 分析图模一体化平台 SVG 和 Canvas 路线，并转成 PDF。 | 输出技术分析文档。 |
| 33 | 性能原则 | 连接线渲染与布线分开，打开模型不布线，拖拽中轻量预览，右栏延迟计算，视口裁剪。 | 持续落地性能优化原则。 |
| 34 | 冷热状态 | 鼠标位置、拖拽预览、hover 等热状态不要进入全局 React state；冷状态才进主 state。 | 优化状态结构与渲染范围。 |
| 35 | normalized store | 把 nodes/edges 主存储改成 nodeMap/edgeMap/order/spatial index，移动时用 patch-list。 | 实现 graphStore/routeStore 优化。 |
| 36 | 交叉弧线 | 按垂直线统一跳弧，端子附近不画，普通拐点附近可画。 | 修正交叉弧线局部刷新。 |
| 37 | 元件三级结构 | 属性库-元件类型-元件三级结构，内置和自定义颜色区分，弹窗左侧集中管理。 | 重构元件定义与配置。 |
| 38 | 新增元件 | 接地刀闸、终端变负荷、盒型开关、竖向母线、竖向双端口元件等。 | 扩展内置元件库。 |
| 39 | 端子短线 | 端子到设备内部短线颜色跟随端子，样式/粗细跟随设备，缩放时一致。 | 多轮修正短线长度、颜色和粗细。 |
| 40 | 组合 | 增加组合/解散按钮和右键菜单，多级组合，组合内设备可聚焦但拖拽等同移动整个组合。 | 实现组合和多级组合逻辑。 |
| 41 | 模板库 | 左栏模板库，选中组合可添加模板，模板按类型两级结构，拖拽按真实尺寸生成。 | 实现模板库和后台自动同步。 |
| 42 | 模型库操作 | 模型/方案导入导出、删除、重命名、复制粘贴、右键菜单、重名冲突按钮。 | 实现模型库右键操作和持久化。 |
| 43 | 画布扩展 | 拖拽/移动/粘贴/新建超过画布边界时自动扩展，左上扩展要平移所有图元和连接线。 | 修正画布四向扩展和连接线平移。 |
| 44 | 变换问题 | 母线/储罐/设备旋转 90 度后拉伸失效；镜像未考虑旋转角度。 | 修正变换控制点和镜像逻辑。 |
| 45 | 标识 | 新增设备后显示标识，默认下方，可拖动、设置字体、纵排、右键设置显示方式。 | 实现设备标识系统。 |
| 46 | React Flow 引入 | 增加 @xyflow/react，新增 adapter 和开发态预览入口，主画布不变。 | 完成最小闭环和测试。 |
| 47 | React Flow 评估 | 评估是否切换主画布运行时。 | 结论：短期不切换，保留自研 SVG 主画布，只回迁低风险交互。 |
| 48 | 交互回迁 | 继续从 React Flow 学习节点工具条、端点手柄、小地图、视口控制、右键菜单、resize/drag 反馈。 | 增强主画布工具条、hover、端点和 resize 反馈。 |
| 49 | React Flow 控件 | 加载 NodeToolbar、NodeResizer、EdgeToolbar、EdgeLabelRenderer、Panel、ControlButton、连线动画。 | 加载到 React Flow 预览弹窗；主画布未替换。 |
| 50 | 当前请求 | 把用户与 AI 的对话过程输出成 doc 文档。 | 生成本 Word 文档，作为对话过程整理版。 |

# 五、近期文件与职责

| 文件 | 在对话中的主要作用 |
| --- | --- |
| src/App.tsx | 主画布交互、状态、顶栏、弹窗、React Flow 预览入口。 |
| src/ReactFlowPreview.tsx | React Flow 开发态预览运行时，加载 NodeToolbar、NodeResizer、EdgeToolbar、EdgeLabelRenderer、Panel、ControlButton、动画边等。 |
| src/styles.css | 主画布和 React Flow 预览样式，包括 hover、工具条、端点提示、动画。 |
| src/appInspector.test.ts | 源码检查类回归测试，验证交互入口、样式和 React Flow 控件加载。 |
| src/graphStore.ts / src/routeStore.ts | 大模型性能相关 normalized store、空间索引、路线缓存。 |

# 六、验证与提交记录摘要

| 类型 | 记录 |
| --- | --- |
| 测试 | 最近一次 npm test -- --run 通过：10 个测试文件，418 个测试全部通过。 |
| 构建 | 最近一次 npm run build 通过：TypeScript 与 Vite 构建均成功。 |
| 服务 | http://127.0.0.1:5173/ 多次检查返回 200。 |
| 提交 | 多次按用户要求提交并推送远端。已知最近一次已推送提交：9494b28 Improve SVG canvas interaction affordances。 |
| 当前状态 | 生成本文档时，上一轮 React Flow 控件预览和主画布交互增强仍在工作区修改状态，尚未按用户要求提交。 |

# 七、最近一轮 React Flow 说明

用户询问 reactflow.dev 是否还有方便控件可导入使用，尤其是交互类和动画类控件。AI 检查后将这些控件加载到了现有 React Flow 预览运行时，而不是主 SVG 画布。

入口位置：顶栏“React Flow 预览”图标按钮，开发态显示。

加载控件：NodeToolbar、NodeResizer、EdgeToolbar、EdgeLabelRenderer、Panel、ControlButton、BackgroundVariant.Dots、MiniMap、Controls。

加载位置：src/ReactFlowPreview.tsx。

样式位置：src/styles.css 中 react-flow-* 相关选择器。

用户反馈：未在主画布看到。AI 说明这些控件当前在预览弹窗中，主画布只保留回迁后的自研 SVG 交互增强。

# 八、当前状态与后续建议

主画布运行时仍是自研 SVG，不由 React Flow 接管。

React Flow 当前定位是开发态预览、交互样板和未来 PoC，不作为真实业务数据源。

继续建议：把 React Flow 预览中验证有效的控件体验，逐步按平台业务规则回迁到主画布。

若未来考虑 React Flow 接管主画布，需先完成 PoC，并验证导出一致、拓扑一致、性能不退化、图层/组合/模板语义一致。

如需要逐字逐句原始聊天记录，应从对话平台导出原始消息日志后再生成完整逐字稿版 Word 文档。